# ANÁLISIS Y PLAN DE MEJORA

## App Acuaflex v1 - Gestión de Entregas con Escaneo QR

Fecha: 10 de Abril, 2026

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

La app Acuaflex v1 es una aplicación Flutter para gestión de entregas que integra:

Autenticación Firebase (email/contraseña)

Escaneo de códigos QR en formato JSON

Base de datos Firestore para entregas

Firma digital del receptor

ESTADO ACTUAL: La app está funcional y cuenta con toda la infraestructura necesaria para su operación básica.

# 2. ANÁLISIS DETALLADO DE LA APP

## 2.1 Arquitectura Técnica

Stack Tecnológico:

| Componente | Tecnología | Estado |
| --- | --- | --- |
| Framework | Flutter 3.7+ | ✓ Correcto |
| Backend | Firebase (Auth + Firestore) | ✓ Correcto |
| Escaneo QR | mobile_scanner 6.0.2 | ✓ Implementado |
| Generación QR | qr_flutter 4.1.0 | ✓ Disponible |
| Enrutamiento | go_router 14.6.2 | ✓ Configurado |
| Firma Digital | flutter_signature_pad 3.0.1 | ✓ Implementado |

Características Implementadas:

Login y gestión de sesiones

Escaneo de QR con validación JSON

Detección y prevención de duplicados

Registro manual de entregas (FC, OV, COT)

Cierre diario y reporte de entregas

## 2.2 Formato de QR Actual

La app espera QRs con contenido JSON que incluya:

nombre: Nombre del cliente (requerido)

dni: DNI del cliente (requerido)

direccion: Dirección de entrega (requerido)

orderId: ID único del pedido (opcional pero recomendado)

telefono: Teléfono (opcional)

Otros campos: provincia, localidad, observaciones, etc.

Ejemplo de QR válido:

{"nombre":"Juan Pérez","dni":"12345678","direccion":"Calle 123","orderId":"ORD-001","telefono":"1234567890"}

## 2.3 Verificación del QR Enviado

Análisis del QR proporcionado:

Formato: QR estándar (detectado como imagen)

Legibilidad: ✓ Visualmente válido

Contenido: No decodificable visualmente sin escaneo

Nota: Para confirmar compatibilidad, se debe escanear con un dispositivo físico

# 3. HALLAZGOS Y VALIDACIÓN

## 3.1 Puntos Positivos

✓ Arquitectura bien organizada (features, core, domain)

✓ Manejo robusto de duplicados por orderId

✓ Validación exhaustiva de JSON en QRs

✓ Soporte para múltiples formatos de documentos (PED, FC, OV, COT)

✓ Logging detallado para debugging

## 3.2 Áreas de Mejora Identificadas

| Problema | Impacto | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| QR sin orderId genera advertencias | UX negativa | Media |
| No hay soporte para códigos de barra | Limitado a QR | Baja |
| Validación JSON muy estricta | Rechaza formatos alternativos | Media |
| Sin respaldo offline de entregas | Datos perdidos sin conexión | Alta |
| Interfaz podría ser más intuitiva | Curva de aprendizaje | Baja |
| Sin análisis/métricas para admin | Falta visibilidad | Media |

# 4. PLAN DE MEJORA (ROADMAP)

Propuesta de mejoras priorizado para optimizar la app:

## FASE 1: CRÍTICO (Semanas 1-2)

| Tarea | Descripción | Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| Sincronización Offline | Implementar local db (sqflite) con sync automático | 5 días |
| Pruebas QR | Escanear QR enviado para validar compatibilidad | 1 día |
| Error Handling | Mejorar mensajes de error en escaneo | 2 días |

## FASE 2: IMPORTANTE (Semanas 3-4)

| Tarea | Descripción | Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| Códigos de Barra | Agregar soporte ML Kit para códigos de barra | 4 días |
| Validación Flexible | Permitir QR con JSON incompleto + manual entry | 3 días |
| Dashboard Admin | Crear panel de metrics y reportes | 5 días |

## FASE 3: VALOR AGREGADO (Semanas 5-6)

| Tarea | Descripción | Esfuerzo |
| --- | --- | --- |
| Geolocalización | Registrar ubicación GPS de entregas | 3 días |
| Fotos de Entrega | Capturar foto del paquete entregado | 2 días |
| Push Notifications | Alertas de nuevas entregas asignadas | 3 días |

## Detalles de Implementación

## 4.1 Soporte para Múltiples Formatos de QR

Modificar scan_qr_screen.dart para:

Detectar QR con JSON estándar (actual)

Intentar parsear como URL y extraer params

Fallback a formulario manual si JSON inválido

Permitir corrección de datos antes de guardar

## 4.2 Base de Datos Local (Offline)

Agregar sqflite para sincronización offline:

Las entregas se guardan localmente primero

Se sincronizan automáticamente con Firestore cuando hay conexión

El estado se mantiene entre sesiones

## 4.3 Soporte para Códigos de Barra

Usar ML Kit Vision para detectar múltiples formatos:

QR (ya funciona)

Code128, Code39, EAN-13, UPC

Mapear valores a orderId automáticamente

# 5. RECOMENDACIONES FINALES

Para QR Enviado:

✓ Probar escaneo en dispositivo físico con app

✓ Si no funciona, proporcione el contenido del QR en texto

✓ Adaptaremos la app al formato específico

Próximos Pasos Recomendados:

1. Implementar sincronización offline (CRÍTICA)

2. Mejorar validación de QR con fallback a entrada manual

3. Agregar soporte para códigos de barra

4. Crear dashboard para admin con métricas

5. Integrar geolocalización y fotos de entrega

Fin del Documento